内蒙古自治区地方志信息化建设实施方案（2016-2020年）

(征求意见稿)

为贯彻落实《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》和《内蒙古自治区地方志事业发展实施方案（2016年－2020年）》精神，进一步加快内蒙古自治区地方志工作信息化、数字化进程，依据中指组《全国地方志信息化发展规划（2016-2020年）》要求，结合内蒙古自治区地方志系统信息化工作实际，制定本实施方案。

一、背景和意义

《内蒙古自治区地方志事业发展实施方案（2016年－2020年）》把信息化建设列为今后五年地方志事业发展的重要技术支撑，对地方志信息化建设提出了明确要求。近年来，内蒙古自治区地方志系统信息化建设取得了一定的成绩。各级网站、数据库、办公自动化等建设进度不断加快，相关配套设施制度逐步完善，利用信息技术服务社会经济发展能力不断增强。与此同时，各盟市、旗县（市区）地方志信息化建设还存在区域发展不平衡、部分地区对地方志信息化工作重要性认识不够、信息化人才队伍结构不合理甚至严重缺乏等问题，亟待加以解决。

在此背景下，自治区地方志办公室顺应“互联网＋”的

发展趋势，积极推进全区地方志系统信息化建设，必将充分发挥“互联网＋地方志”对发掘历史智慧、弘扬方志文化、扩大方志影响的重要作用。

（一）推进全区地方志系统信息化建设，是服务经济社会发展大局的需要。地方志横陈百科，纵述史实，对地方志资源的运用、研究，可以了解地情演变、城镇沿革、经济发展，为分析解决社会发展问题提供历史借鉴。加强地方志信息化建设，实现海量地方志资源数字化，对大数据进行挖掘和分析，有助于提高地方志资源的利用效率，更好地发挥地方志服务社会和核心工作的功能。

（二）推进全区地方志系统信息化建设，是积极参与自治区社会公共文化服务体系建设的需要。通过推进地方志信息化、网络化、数字化建设，加快数据库开发、数字方志馆建设，推动地方志公共文化服务平台建设，有助于馆藏的志书、年鉴、地方史等史书资料真正活起来、用起来，切实让地方志成果惠及更广大的人民群众，更好地发挥方志资源在自治区社会公共文化服务体系建设中的作用。

（三）推进全区地方志系统信息化建设，是传播方志文化、提升方志文化影响力的需要。地方志资源对于弘扬优秀传统文化、服务经济社会发展具有不可替代的作用。加强信息化建设，利用数字影像、建设网站、搭建数据库中心、开发新媒体传播等各种媒介进行宣传推介方志文化，是扩大方志文化影响力，展示自治区文化独特魅力的重要途径。

（四）推进全区地方志系统信息化建设，是推进自治区地方志智库建设的需要。地方志智库是中国特色新型智库的重要组成部分，自治区地方志智库是其中一个重要分支。通过加强自治区地方志信息化建设，整合全区地方志系统的数字资源，为自治区地方志智库建设提供强大的数据支撑，有利于推出高质量的信息咨询、研究成果和对策建议，更好地发挥地方志启迪未来的作用。

二、指导思想、基本原则和总体目标

（一）指导思想

以中指组《全国地方志信息化发展规划（2016-2020年）》和《内蒙古自治区地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》为指导，按照“一纳入、八到位”的总要求，顺应“互联网+”发展趋势，以应用需求为导向，以融合创新为动力，以重点工程为抓手，以新一代信息技术为支撑，按照集约发展、融合共享的工作思路，大力推进地方志信息化建设，为提升地方志事业科学化、信息化、现代化水平作出新贡献。

（二）基本原则

1.坚持正确方向。要增强政治意识，牢牢把握正确的政治方向，始终坚持以马克思主义的世界观和方法论指导地方志信息化工作。充分发挥网站集群、新媒体传播平台等网络宣传阵地作用，弘扬主旋律，传播正能量。

2.坚持统一规划。要举地方志系统之力，对全区地方志信息化建设进行统筹规划和科学设计，推进集约化、一体化建设，推动地方志信息化跨越式发展。

3.坚持统一标准。要注重发挥标准规范在信息化建设中的支撑作用，强化对现有相关标准的整理、完善和利用，建立完善、统一的标准规范体系，防止出现自成体系、重复建设和低水平应用等问题。

4.坚持分级建设。内蒙古自治区地方志信息化领导小组办公室要综合协调全区地方志系统信息化工作，深入开展需求分析，合理设定建设任务，科学量化效能目标。全区各级地方志工作机构要科学规划信息化项目，统筹部署应用系统，形成工作合力。

5.坚持资源共享。要对各级地方志工作机构的数字化地情资源进行统一整合，组织二次开发，纳入统一规划建设的地方志大数据中心和数据服务中心，实现共享共用，实现数字地方志资源社会效益最大化。

6.注重安全保密。要高度重视信息安全，加强信息安全基础设施建设，不断强化安全保密措施，做好信息系统安全管理工作，确保数据中心和重要信息系统安全可靠。

（三）总体目标

到2020年，内蒙古区情网（PC中文版）、内蒙古区情网（蒙文版）、内蒙古地情网站集群、内蒙古地方志综合办公平台、新媒体传播平台进一步融合发展，建成集方志信息宣传、地情收集发布、国情教育于一体，在全社会有较大影响的地情资料网站集群；在多功能数据库的基础上，建成全区规模最大的地方志大数据中心（自治区数字方志馆）；建成覆盖全区地方志系统的地方志综合数据库信息平台和地方志新媒体集群；最终实现“互联网+地方志”信息化战略目标，也成为开发利用地方志资源的重要手段，地方志在公共文化服务体系建设中的作用进一步增强。

三、建设内容和工作目标

自治区地方志系统信息化建设内容主要包括：“内蒙古区情网”、“内蒙古区情网”蒙文版、内蒙古区情网（移动客户端）、内蒙古地情网站集群、综合办公平台、新媒体传播平台、视频会议系统、在线编纂系统和多功能数据库（数字方志馆）等方面建设。简称：四网、两平台、双系统、一库（馆）。

工作目标：到2020年，依托自治区多功能数据库和自治区地情网站集群，建设自治区地方志大数据中心和若干盟市级数据服务中心；以内蒙古区情网、方志内蒙古微信平台、自治区多功能数据库、自治区地方志在线编纂系统为基础，积极推进自治区、盟市、旗县区三级地方志信息网络系统一体化建设，建成覆盖全区地方志系统的地方志综合办公系统和地方志新媒体集群，实现全区地方志资源的数字化、网络化和资源共享；互联网与地方志融合发展进一步深化，“互联网＋地方志”成为开发利用地方志资源的重要手段，充分发挥地方志在公共文化服务体系建设中的重要作用，为政府部门、社会公众提供全面优质的地方志资源信息服务。

（一）四网  即“内蒙古区情网”汉文版、“内蒙古区情网”蒙古文版、内蒙古区情网（移动客户端）、内蒙古地情网站集群

建设内容：

1.以创建系统、全面、综合性的内蒙古区情网为发展方向，分期分批开发建设“内蒙古区情网”、内蒙古区情网（移动客户端）、内蒙古区情网（蒙文版）、地情网站集群。

2.内蒙古区情网（官网）是揉和内蒙古区情网（PC版）和内蒙古区情网（移动客户端）为一体的官网统称；是内蒙古自治区地方志办公室的门户网站，是全区地方志系统的信息发布平台、业务指导平台、在线服务平台和互动交流平台，也是向外界全面介绍内蒙古地区政治、经济、文化、历史、民俗、文化发展的综合性门户网站，实现及时性的信息发布、及时准确的业务指导、便捷开放的在线服务、顺畅高效的互动交流。

3.内蒙古区情网（蒙文版） 是结合内蒙古民族特色，在内蒙古区情网（中文版）基础上，着手开发的具有蒙汉对照的云端数据库应用功能的蒙文版区情网站。

4.内蒙古地情网站集群是全区地情网站的集群，致力于各地区地情网站资源的整合和开发，打造全区地情信息的展示、检索、服务和共享中心。

工作目标：

到2020年，建成全区地方志系统集传播地情文化、宣传地方志工作、提供区情、地情服务、传播方志文化、民族语言特色（蒙古语）的大型综合性门户网站，搭建全区地方志系统的信息发布平台、地情展示平台和地情资源利用平台，实现全区地方志系统的信息共享。基本实现自治区、盟市、旗县（市区）三级地方志工作机构网站全部联网，建成全区地方志大数据中心。

（二）两平台  即综合办公平台和新媒体传播平台

建设内容：

1.综合办公平台。和中指组开发的综合办公平台做好对接工作，实现全区地方志系统的邮件收发、公文流转、信息交流、通知公告、通讯录管理、资料共享（如规章制度、表格）、即时通讯等功能。

2.新媒体传播平台，包括方志内蒙古微信、方志内蒙古手机报、自治区地方志办公室官方微博等新媒体的建设、开发和利用。

工作目标：

1.到2020年，地方志综合办公平台实现自治区地方志办公室与盟市、旗县（市区）级地方志工作机构之间，自治区地方志办公室与中国地方志指导小组办公室之间，以及自治区地方志办公室内部便捷高效的协同办公。

2.到2020年，方志内蒙古微信公众信息平台，不断扩大微信矩阵、手机客户端矩阵规模，基本实现地方志系统新媒体的全区覆盖，不断提高地方志新媒体的影响力，给社会各界提供信息服务、咨询等功能。

（三）双系统  即在线编纂系统和视频会议系统

1.在线编纂系统，到2020年，实现自治区、盟市、旗县（市区）三级志书、年鉴、刊物的编撰均使用在线编纂系统，实现网上在线评审验收志书年鉴。

2.视频会议系统，到2020年，实现自治区、盟市、旗县（市区）三级系统有效畅通。

（四）一库（馆）  即多功能数据库（数字方志馆）

建设内容：多功能数据库是数字方志馆的基础，依托多功能数据库搭建数字方志馆平台，把全区的数字化志书、年鉴、地情书、旧志、音视频、图片等资源集中起来，建设全区地方志资源数据中心。依托海量数字资源，进行数据挖掘和分析，开展版权贸易。利用虚拟技术，对全区地情进行二维、三维全景展示，打造全区地情教育基地。深化与区外相关机构在数字方志资源方面的交流合作。加强数字方志馆标准化机房等信息化基础设施建设，注重网络安全，保障网站系统安全稳定运行。

工作目标：到2020年，基本完成已出版志、鉴资源包括音频、视频资料数字化加工并整理入库工作，建成全区最大的方志资源海量数据库，提供全字段检索，方便相关机构的使用和查询，从而实现全区数字方志资源的共享共用，并与国家数字方志馆联网。

四、实施步骤

分起步、发展、提升三个阶段分步组织实施。

（一）起步阶段（2016年）

2016年：

1．进一步完善内蒙古区情网（中文版），对相关栏目进行合理改版。

2．开发内蒙古区情网（蒙文版、移动客户端即手机网站）系统建设。

3. 开发方志内蒙古微信平台系统建设。

4. 进一步完善多功能数据库，并着手开发数据库蒙文系统。

5．稳步推进内蒙古地情网站集群建设。

6．完善在线编纂系统。

7．推进数字方志馆（一期）建设。开发数字方志馆展示平台，建设志书数据库、年鉴数据库、地情书数据库、旧志数据库、音视频数据库、特色数据库等，实现信息发布、在线资料检索、在线阅读和打印、在线预约、在线咨询、个人图书馆管理、读者会员管理等功能。

8．实现全区三级地方志工作机构，地情信息的上报机制。

（二）发展阶段（2017－2018年）

2017年：

1．进一步完善内蒙古区情网（中文版、蒙文版、移动客户端）栏目设置及相关功能。

2．推进内蒙古地情网站集群建设，年底前，实现全部盟市建成地情网站并投入使用。

3．开发综合办公平台（一期），实现自治区地方志办公室内部，以及与盟市级地方志工作机构的通知公告、邮件收发、公文流转、资料下载、视频会议等功能。

4．进一步完善内蒙古区情网手机版网站、方志内蒙古微信和方志内蒙古手机报，打造自治区地方志宣传的新媒体平台。

5．完善在线编纂系统，上半年，期刊编纂系统投入使用；下半年，实现志书在线评审、验收。

6．完成数字方志馆（二期）建设。进一步丰富数字资源规模，旗县（市区）工作机构全部建立数据库，完成志鉴资源数字化资源进入国家方志馆资源库工作，实现与国家方志馆部分资源共享。实现在线培训教学、网上展厅、读者意见反馈等功能。

7．完善多功能数据库（蒙古文版）。

8．开发数字方志馆手机客户端，在移动端实现志书阅读、信息检索、活动预约等功能。

9．推进全区地方志系统数字化推广工作，逐步实现全区地方志系统志书、年鉴、刊物等地方文献资料数字化工作（包括汉文、蒙文双语）。

2018年：

1．完善内蒙古区情网（中文版、蒙文版、移动客户端）栏目设置及相关功能。

2．完善内蒙古地情网站集群建设，完成盟市、旗县（市区）地情网站或网页改版。

3．完成综合办公平台建设（二期），完成旗县级工作机构与自治区地方志办公室办公平台对接，实现市级工作机构方志信息的在线报送。

4．根据信息化发展趋势，进一步完善内蒙古区情网手机版网站、方志内蒙古微信和方志内蒙古手机报相关功能。

5．完善在线编纂系统，加强信息化基础设施建设。

6．完成数字方志馆（三期）建设，建立数字方志馆的标准。不断丰富数字资源规模，自治区地方志系统三级工作机构实现与国家方志馆资源共享。

7.继续完善数字化工程工作。

（三）提升阶段（2019－2020年）

2019年：

1．继续完善内蒙古区情网（中文版、蒙文版、移动客户端）。稳步推进内蒙古地情网站集群建设，80%以上旗县（市区）工作机构建成地情网站。

2．完成综合办公平台建设（三、四期），实现旗县（市区）级工作机构方志信息的在线报送，应用综合办公平台移动端，实现移动电子审批、移动公文发布等功能。

3．完成数字方志馆（四期）建设。不断丰富数字资源规模，志鉴资源数字化入库工作完成率达到90%。开发视频采编系统，丰富网上课堂的功能。实现区情展览和地方志成果展的网上虚拟展示。适时启动版权贸易，不断积累经验。

4.进一步完善多功能数据库（中文版、蒙文版）系统功能。

2020年：

1．内蒙古区情网（中文版、蒙文版）和内蒙古地情网站集群融合发展，相互促进。所有旗县（市区）工作机构建成地情网站。与中国地情网实现四级联网。实现全区地方志数字资源的共享。

2．完成地方志综合办公平台（五期）建设。开发应用方志成果综合管理系统。

3．完成数字方志馆（五期）建设。不断丰富数字资源规模，基本完成已出版志鉴数字化资源的入库工作。逐步扩大版权贸易。

4．适应信息技术发展趋势，利用新技术、新载体，继续推动地方志新媒体的创新发展。

五、工作职责

（一）自治区地方志信息化领导小组办公室（地方志信息中心）

1．研究制定全区统一的地方志资源管理系统架构、技术和数据格式标准规范，并下发到全区各级地方志工作机构。

2. 组织实施全区信息方志与数字方志建设工程；即负责统筹组织自治区各级地方志工作机构信息化建设，制定工作规划和实施方案，推进区情网站、地情网站集群、数字方志馆或数据库开发、新媒体建设、方志资源的数字加工处理、建库、入库等工作。

3．组织研发统一的全区地方志资源管理系统，并配发到各盟市级地方志工作机构。

4．负责全区地方志大数据中心基础设施建设及管理，推动数据服务中心建设。

5．组织开展全区地方志信息化建设人才队伍培训，推广全区地方志信息系统的应用。

6．制定全区地方志信息化工作各项制度、规范。

7．推动和协调全区的信息化工作开展，并提供相应的技术支持。

8．支持经济欠发达地区及信息化基础较弱的地区地方志信息化建设。

9．开展全区地方志信息化工作的监督、检查、指导和评比等工作。

（二）各盟市级地方志工作机构

1．制定本地区信息化工作方案。

2．以本地区的地情网站为基础，及时开展地情信息的搜集、整理和存储等工作。

3．开展本地区地方志资源数字化加工处理、实现数字信息的系统化，并按期、按要求上传到自治区地方志数据库中。

4．承担本地区地情网站的日常管理、安全维护、数据管理、资料更新等工作。

5．向内蒙古区情网报送规范的地情信息、工作动态信息；向方志内蒙古微信公众平台报送本地区方志信息。

6．根据本地实际情况，有条件的地方要推动方志新媒体的开发建设。

7．利用本地区地方志资源，通过网站、新媒体等平台做好本区域的地情宣传、利用等工作。

8．主动扶持经济欠发达旗县区及信息化基础较弱的地区信息化建设。

六、保障措施

（一）加强组织领导。要建立健全信息化推进工作领导机制，研究发展战略，确定发展方向，决定重大事项，开展顶层设计。在自治区地方志信息化领导小组（办公室）的指导下，开展理论研究、教育培训，为地方志整体工作的科学决策提供专业咨询。各级地方志工作机构要做好规划部署，进一步完善本地区信息化工作机制，确保职能落实和人员到位，为信息化建设提供组织保障。

（二）保障经费投入。要加强信息化工作经费保障，全区各级地方志工作机构要按照《规划纲要》和《实施方案》“一纳入、八到位”的要求，将信息化建设经费纳入本单位经费预算。探索建立多渠道投入机制，采取多方筹措资金，加快信息化建设。要积极争取地方政府对地方志信息化建设给予专项经费支持，逐步加大投入。要加强资金使用管理和监督，实行专款专用，提高资金使用效益。

（三）注重新技术应用。要密切跟踪现代信息技术发展趋势，充分发挥云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术作用，力争在拓展应用领域、创新应用模式、提升应用水平等方面取得重要突破。要加快成果转化与推广，提升地方志信息化技术水平。

（四）强化队伍建设。各级要结合本地实际，釆取多种方式，引进高素质的信息化专业人才。采取集中培训、挂职锻炼、与有关科研教育部门协作开展业务讲习等多种方式，加大对现有人员的培训力度，培养造就一支高水平的信息化人才队伍。

（五）倡导向社会购买服务。根据2013年国务院办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》和2014年《内蒙古自治区人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》，结合本地区实际情况，采取向社会购买服务的模式，解决和改善地方志系统编制人员欠缺和专业技术问题，有效推动信息化工作进程。

（六）重视信息安全。要将信息安全保障体系建设作为信息化建设项目重要内容，同步规划、同步建设、同步运行。按照分级保护和等级保护的有关要求，推进异地灾备中心建设。强化基础环境建设，健全防护和保密体系，有效保护数据资源，着力提升地方志网络与信息安全保障能力。

（七）注重监督考核。要进一步强化自治区地方志信息领导小组办公室对地方志系统信息化建设的业务指导和监督职能，定期对各地区信息化工作情况的检查指导、考核通报和评先树优工作，确保信息化建设各项任务落到实处。

七、工作要求

（一）统一思想认识。各盟（市）、旗县（市区）地方志工作机构要充分认识信息化建设对促进地方志事业发展的重大意义，认真学习领会《规划纲要》和《实施方案》关于加快地方志信息化建设的精神，结合本单位实际，抓好贯彻落实。地方志信息化建设是“一把手”工程，各级地方志工作机构主要领导要亲自研究部署，将信息化工作列为本单位重点工作，抓紧抓好，抓出成效。

（二）有序推进实施。各级地方志工作机构要主动作为，在实践中大胆探索创新，相互借鉴信息化建设的成功经验，促进“互联网+地方志”融合发展。要因地制宜，研究制定适合本地区的信息化发展工作方案，科学谋划工作，认真组织实施，务实有序推进本地区地方志信息化建设。

（三）加强宣传推广。修志为用，开展地方志资源信息化建设的目的在于应用。要充分发挥网站群、刊物、新媒体等传播平台的作用，不断拓展数字方志资源应用的深度和广度。及时总结地方志信息化开发利用的典型，加大宣传推广力度，努力实现信息方志与数字方志的既定目标。